SRD  /  SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL

# Documentación de pruebas

Plan, trazabilidad, evidencias y pendientes de verificación

Juan Sebastián González Horta

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Versión 1.0  ·  9 de octubre de 2026

## Propósito

Registrar qué se probó en el incremento 0.1 de SRD, con qué herramientas, qué evidencia existe y cuáles son los criterios todavía abiertos. No se confunden pruebas unitarias, integración, recorridos de navegador y operación manual.

## Alcance documental

Documento elaborado para el incremento de desarrollo y demostración local de SRD. Las funciones no implementadas o todavía sin aceptación se distinguen expresamente de las verificadas; no constituye una certificación de producción.

## CONTENIDO

01  1. Identificación y criterio de evaluación

02  2. Entorno y alcance

03  3. Inventario de evidencias verificables

04  4. Casos funcionales y criterios de aceptación

05  5. Registro puntual de corrección y repetición

06  6. Ejecución reproducible

07  7. Incidencias, límites y criterio de cierre

08  8. Fuentes internas

# 1. Identificación y criterio de evaluación

El sistema está orientado a Juntas de Acción Comunal y usa aislamiento lógico por junta. La referencia de requisitos es la especificación SRD (56 requisitos funcionales, 18 no funcionales y 20 casos de uso). La trazabilidad del código indica 52 RF en estado parcial y cuatro pendientes; esta clasificación no equivale a un porcentaje de aceptación.

| Nivel | Qué comprueba | Evidencia primaria |
| --- | --- | --- |
| Unitario | Reglas de negocio, validaciones, permisos y condiciones de error | PHPUnit y Jest; reportes de VALIDACION.md |
| Integración | Conexiones entre servicios, persistencia, correo local y bases por dominio | Scripts de verificación y Docker Compose |
| End-to-end | Flujos de interfaz mediante navegador real | Playwright/Chromium, .local/browser-runs |
| Operativo | Migraciones, salud de contenedores, outbox y ClamAV | Consola Docker y registros del 09/10/2026 |
| Aceptación | Pruebas integrales con usuarios reales y requisitos completos | Pendiente de cierre |

# 2. Entorno y alcance

Entorno de desarrollo local Windows/PowerShell, Docker Compose, MySQL 8.4, Laravel 12/PHP, React/TypeScript, Mailpit y ClamAV. Se emplearon juntas y cuentas sintéticas; el código publicado no incluye credenciales, bases reales ni mensajes privados. Los informes del repositorio se relacionan con rutas relativas para poder encontrarlos.

# 3. Inventario de evidencias verificables

| Código | Componente / ejecución | Resultado documentado | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-01 | Archivos: FolderApiTest + FolderDocumentTest | 32/32; 778 aserciones; nombres ES/EN, versiones, accesos | docs/VALIDACION.md, 08/10 |
| PT-02 | Playwright: folder-language.spec.mjs | 1 aprobado; 0 fallidos; persistencia de idioma, 360 px | docs/VALIDACION.md, 08/10 |
| PT-03 | Playwright: folders.spec.mjs | 1 aprobado; 0 fallidos; jerarquía, conflictos, auditoría | docs/VALIDACION.md, 08/10 |
| PT-04 | Android nativo: Jest + TypeScript + lint | 37/37 Jest; compilación debug x86_64 satisfactoria | docs/VALIDACION.md, 05/10 |
| PT-05 | Chat: paginación de conversaciones en Chromium | 1 caso aprobado; 27 conversaciones, páginas 25 + 2 | docs/VALIDACION.md, 03/10 |
| PT-06 | Gateway: consulta concurrente de servicios | 25 pruebas; 407 aserciones; degradación parcial controlada | docs/VALIDACION.md, 03/10 |
| PT-07 | Outbox: reintento autorizado en Chromium | 1 caso aprobado; deduplicación y rol comprobados | docs/VALIDACION.md, 03/10 |
| PT-08 | Correo local: reintentos de entrega | Chromium 1 caso aprobado; recepción en Mailpit | docs/VALIDACION.md, 03/10 |
| PT-09 | Exposición Android físico por Expo Go | Acceso/MFA, Inicio, Personas, Agenda, Avisos, Perfil y reingreso con semilla anterior | docs/GUIA-EXPOSICION-2026-10-09.md |
| PT-10 | Recuperación operativa, 09/10 | 33 eventos agotados recuperados y publicados; 9 schedulers healthy | Registros de consola de la recuperación |
| PT-11 | Firma antivirus, 09/10 | ClamAV healthy; FreshClam versión 28148; actualización verificada | Registros de consola de la recuperación |

# 4. Casos funcionales y criterios de aceptación

| ID | Escenario y pasos mínimos | Criterio esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Iniciar sesión con junta y MFA local | Solo accede la cuenta autorizada y la junta activa | Evidencia previa |
| CP-02 | Intentar leer otra junta cambiando un identificador | El servidor rechaza recursos de otra junta | Cobertura parcial |
| CP-03 | Crear persona pendiente con datos mínimos | Guarda sin forzar campos de completado | Cobertura parcial |
| CP-04 | Filtrar y exportar personas | Respeta permisos, selección y nombre de archivo | Cobertura parcial |
| CP-05 | Crear, mover y renombrar carpeta, probando conflicto | No permite ciclos ni edición obsoleta; registra auditoría | Evidencia previa |
| CP-06 | Registrar ingreso y egreso informativo | Saldo y numeración conservan consistencia | Cobertura parcial |
| CP-07 | Registrar bien y movimiento de existencias | Historial inmutable y cantidad coherente | Cobertura parcial |
| CP-08 | Generar invitación y capturar correo en Mailpit | Entrega dentro del entorno local sin usar correo externo | Evidencia previa |
| CP-09 | Recuperar outbox agotado con base audit disponible | published aumenta, exhausted llega a 0, sin duplicar ID | Comprobado 09/10 |
| CP-10 | Escanear archivo de prueba EICAR y archivo limpio | Acepta limpio y rechaza amenaza | Pendiente de ejecución |
| CP-11 | Validar 50 usuarios simultáneos | Objetivo de capacidad sujeto a medición | Pendiente |
| CP-12 | Validar instalación y distribución de APK/EXE | Instalación, actualizaciones y firma probadas | Pendiente |

# 5. Registro puntual de corrección y repetición

El 9 de octubre se detectaron eventos del outbox agotados porque Auditoría no disponía de la tabla audit_events. Se aplicó la migración de auditoría y, tras respaldar las bases afectadas, se reprogramaron los 15 eventos de Identidad, ocho de Registros, cuatro de Calendario, tres de Tesorería y tres de Inventario. Los comandos de estado confirmaron cero agotados en esos emisores. Los planificadores de Archivos y Chat pasaron a healthy tras inicializar sus bases y ejecutar su ciclo. Finalmente ClamAV arrancó; se corrigieron finales de línea CRLF del actualizador y FreshClam obtuvo las firmas versión 28148.

# 6. Ejecución reproducible

./scripts/Test.ps1

./scripts/Test-OutboxConcurrency.ps1

./scripts/Test-FileSafety.ps1

./scripts/Test-Browser.ps1 -Compose

docker compose ps

docker compose exec identity php artisan srd:outbox-status

docker compose exec treasury php artisan srd:outbox-status

Los comandos anteriores son procedimientos disponibles en el repositorio, no una afirmación de que todos se ejecutaron nuevamente el día de esta entrega. Algunos scripts crean datos sintéticos o contenedores de prueba; se deben revisar sus parámetros y disponer de memoria antes de correrlos.

# 7. Incidencias, límites y criterio de cierre

Las pruebas documentadas cubren incrementos concretos; no existe cierre integral de los 56 RF.

El chat tiene flujo de texto, pero siguen pendientes adjuntos, notas de voz y llamadas.

La variante Expo Go es una demostración en teléfono físico, no un APK release distribuible.

No existe una medición integral que acredite 50 usuarios concurrentes.

El indicador healthy verifica un componente concreto; no reemplaza pruebas de seguridad y comportamiento.

Antes de aceptación: repetir regresión completa, pruebas EICAR, permisos cruzados, accesibilidad, restauración, carga y UAT con usuarios de JAC.

# 8. Fuentes internas

README.md; docs/VALIDACION.md; docs/TRAZABILIDAD.md; docs/WEB_ACEPTACION.md; docs/OUTBOX.md; docs/GUIA-EXPOSICION-2026-10-09.md; scripts/Test.ps1; scripts/Test-Browser.ps1. Código fuente SRD, corte del 09/10/2026.