SRD  /  SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL

# Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento

Registro CAPA del incremento SRD 0.1

Juan Sebastián González Horta

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Versión 1.0  ·  9 de octubre de 2026

## Propósito

Organizar las fallas conocidas en causas, acciones comprobables, prevenciones y mejoras pendientes. Se prioriza la integridad de datos y la trazabilidad de cada intervención.

## Alcance documental

Documento elaborado para el incremento de desarrollo y demostración local de SRD. Las funciones no implementadas o todavía sin aceptación se distinguen expresamente de las verificadas; no constituye una certificación de producción.

## CONTENIDO

01  1. Método del registro

02  2. Registro de acciones correctivas

03  3. Acciones preventivas

04  4. Oportunidades de mejoramiento

05  5. Tratamiento del riesgo

06  6. Lecciones aprendidas

07  7. Seguimiento

# 1. Método del registro

Una acción correctiva remueve una causa presente; una preventiva reduce la probabilidad de que el incidente vuelva a ocurrir; una mejora añade capacidad o calidad sin que exista necesariamente una falla. Cada registro identifica evidencia, ejecución, verificación y estado. No se confunde una comprobación técnica puntual con aceptación integral.

# 2. Registro de acciones correctivas

| ID / prioridad | Incidente y causa | Intervención ejecutada | Comprobación / estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 / Alta | Auditoría: tabla audit_events inexistente; outbox agotado | Migración de audit; respaldo MySQL; reprogramación dirigida de eventos agotados | 33/33 publicados; cierres de Identity, Records, Calendar, Treasury e Inventory comprobados / Cerrada 09/10 |
| AC-02 / Alta | Files y Chat: bases vacías; migraciones ausentes | Aplicar 11 migraciones Files y 3 Chat sin reiniciar las bases | migrate:status Ran; outbox-status disponible / Cerrada 09/10 |
| AC-03 / Media | files-scheduler y chat-scheduler unhealthy por falta de señales recientes | Reejecutar schedule:run tras migrar y revisar comprobaciones de salud | Ambos healthy y tareas completadas / Cerrada 09/10 |
| AC-04 / Alta | Actualizador ClamAV falla: illegal option - en set del script | Convertir docker/update-signatures.sh de CRLF a LF, conservar .bak y recrear solo updater | FreshClam 28148; database test passed; srd-update-ok disponible / Cerrada 09/10 |
| AC-05 / Media | Interfaz de carpetas con texto de selector de archivos según idioma del navegador | Control accesible ES/EN que conserva el input real | Playwright folder-language.spec.mjs 1/1 / Cerrada 08/10 |
| AC-06 / Media | Pruebas de carpetas inestables por selector amplio y dependencias de auditoría | Acotar selector y arrancar dependencias necesarias | Reejecución aprobada; registros en VALIDACION.md / Cerrada 08/10 |

# 3. Acciones preventivas

| ID | Prevención | Verificación propuesta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AP-01 | Añadir preflight de migraciones por servicio al arranque y a la verificación del paquete | migrate:status sobre los 10 dominios; falla explícita ante tablas faltantes | Por automatizar |
| AP-02 | Conservar pruebas de outbox ante caída de audit, reintentos agotados y deduplicación | Pruebas sintéticas y reporte de exhausted por emisor | Parcial |
| AP-03 | Verificar fin de línea LF en scripts shell con gitattributes y check automatizado | Validación en CI sobre docker/*.sh | Por automatizar |
| AP-04 | Mantener firmas ClamAV al día, con alerta si caduca el marcador | Última fecha de firmas y antigüedad de srd-update-ok | Parcial |
| AP-05 | Conservar respaldo cifrado antes de cambios de esquema o datos | Prueba de autenticación y restauración aislada | Implementada en scripts; operación periódica pendiente |
| AP-06 | No guardar credenciales de fixtures, correos ni llaves en ZIP distribuibles | Inspección automatizada del empaquetado y .gitignore | Parcial |

# 4. Oportunidades de mejoramiento

| ID / prioridad | Mejora | Resultado esperado | Situación |
| --- | --- | --- | --- |
| AM-01 / Alta | Cerrar 56 RF contra criterios y evidencias de aceptación | Matriz con aprobado, fallido o no ejecutado por caso | Pendiente |
| AM-02 / Alta | Completar chat: adjuntos, audio y llamadas según alcance | Funciones integradas y probadas por roles y dispositivo | Pendiente |
| AM-03 / Alta | Integrar reportes especializados | Servicio específico y contratos propios o ajustar el alcance aprobado | Pendiente |
| AM-04 / Alta | Validar pruebas de EICAR y archivos limpios sin exponer usuarios reales | Evidencia de bloqueo/aceptación y auditoría | Pendiente |
| AM-05 / Media | Completar traducción ES/EN en web y exportaciones | Revisión integral de cadenas y datos configurados | Parcial |
| AM-06 / Alta | Preparar publicación real Windows/Android y TLS | Release firmado, instalación y desinstalación verificadas | Pendiente |
| AM-07 / Media | Ensayar carga concurrente y degradación parcial | Métricas repetibles y límites de servicio | Pendiente |

# 5. Tratamiento del riesgo

Para cada cambio se conservará: número de incidente, servicio afectado, reproducción mínima, respaldo cuando haya datos, causa raíz, fecha, responsable, comandos o cambios aplicados, salida de verificación y decisión de cierre. Las acciones de base de datos y los cambios de seguridad requieren validación adicional; no se consideran cerradas por el solo arranque del contenedor.

# 6. Lecciones aprendidas

Un healthcheck de HTTP no demuestra que el esquema de la base del dominio esté migrado.

El outbox exige comprobar tanto la cola emisora como la base receptora de Auditoría.

Las imágenes Docker pueden estar saludables aunque el proceso de actualización de firmas no se ejecute.

Un script desarrollado en Windows requiere verificar codificación UTF-8 y finales de línea LF antes de ejecutarse en Linux.

Los scripts de despliegue deben ser repetibles sin borrar volúmenes ni credenciales existentes.

# 7. Seguimiento

La revisión siguiente prioriza AP-01, AP-03 y AM-04 antes del piloto. El cierre del incremento depende de pruebas funcionales, aceptación de roles, seguridad y validación con usuarios; el registro conserva los pendientes aunque la infraestructura esté saludable.